## Slide 1
系统测试计划与自动化
指导老师：董俊
讲解学生：第11组
黄为涛
张萌
刘兆
金艳冬

## Slide 2
软件测试与质量保证
测试执行策略
回顾
12.1 系统测试计划的结构
12.2 导言与特征描述
12.3 假设前提
12.4 测试方法
12.5 测试套件结构
12.6 测试环境
12.8 测试工作量估计
12.9 安排进度与测试里程碑

## Slide 3
软件测试与质量保证
测试执行策略
12.7 测试执行策略
策略以系统测试执行计划的形式来实现
初始化系统测试之前，通过实施策略，需要解决的问题：
●测试用例执行多少次及何时执行？ ●怎么处理失败的测试用例
●当有太多测试用例失败时将发生什么情况
●测试用例按照什么顺序执行？
●在系统测试阶段结束之前，哪些测试用例将被执行？

## Slide 4
软件测试与质量保证
测试执行策略
12.7 测试执行策略
系统测试组为系统S设计了测试套件T，S是一个进化系统，由一系列B0，B1，B2,...,Bk构件表示。期望每个构件比之前的构件有更少的缺陷。
场景描述：
简单策略：
B0
D0（缺陷集合）
T
B1
D1
T
B2
D2
T
...
在软件SUT（被测系统）的一个新构件上运行T或者其子集为一个系统测试周期。
一个测试周期

## Slide 5
软件测试与质量保证
测试执行策略
12.7 测试执行策略
一个有用而高效的执行策略应考虑如下三个特征：
★ 测试执行
★ 缺陷检查
★ 缺陷修复
  说明：以上三个特征的过程及其复杂，精心设计测试策略非常有必要。
我们需要展示一个基于计量的、多周期测试执行策略的过程模型。

## Slide 6
软件测试与质量保证
测试执行策略
12.7 测试执行策略
12.7.1 多周期系统测试策略
12.7.2 测试周期特性
12.7.3 首次测试周期的准备
12.7.4 最终测试周期的测试用例选择
12.7.5 测试用例优先级排序
12.7.6 三个测试周期的细节

## Slide 7
12.7.1
多周期系统测试策略

## Slide 8
软件测试与质量保证
测试执行策略
12.7.1 多周期系统测试策略
周期1
周期2
周期3
开始时
的质量
结束时的质量
在一个测试周期中，整个测试套件T或精心选择的T的子集的所有测试用例至少被执行一次。
质量等级的期望增加量

## Slide 9
软件测试与质量保证
测试执行策略
12.7.1 多周期系统测试策略
测试周期1
开始
结束
测试周期2
测试周期3
重做
由开发团队
进行的原因分析
由系统测试团队
进行的原因分析
系统测试过程中的测试周期

## Slide 10
THANKS!