## Slide 1
12.7.2
测试周期特性

## Slide 2
12.7.2 测试周期特性
 | 第一测试周期 | 第二测试周期 | 第三测试周期
1.目标 | 98%通过 | 99%通过 | 100%通过
2.假设 | 软件镜像1次/周 | 软件镜像1次/2周 | 周期开始时接受一次
3.测试执行 | 基本功能用例；测试失败用例；按用例优先级 | 红、绿、蓝按测试用例优先级 | 红、蓝按测试用例优先级
4.重做和延长标准 | 失败用例达20%重做新增用例10%延长 | 失败用例达10%重做新添用例5%延长 | 失败用例达5%不延长
5.行动 | 一周失败用例达25%，启动RCA(根本原因分析) | 一周失败用例达15%，启动RCA(根本原因分析) | 
6.退出条件 | 用例泄露；所有执行；95%通过；缺陷关闭 | 用例泄露；所有执行；98%通过；缺陷关闭 | 所有执行；结果可用；98%通过；2%不是压力；后三周不崩溃；完成测试报告
软件测试与质量保证
测试执行策略

## Slide 3
软件测试与质量保证
12.7.2测试周期特性
测试执行策略
1.目标：系统测试团队在每个测试周期中设置自己要实现的目标
2.假设：为达到目标必须做出适当假设
3.测试执行：通过使用系统优先级的概念，测试用例在多个测试环境中执行
4.重做和延长标准：每个测试周期必须在规定的时间内完成
5.行动：测试用例数量达到事先定义的等级，进行根本原因分析（RAC）
6.退出条件：测试周期什么时候结束
周期参数：

## Slide 4
软件测试与质量保证
测试执行策略
12.7.3首次测试周期准备
生成
开启
指派
解决
关闭
缺陷的生命周期状态图

## Slide 5
软件测试与质量保证
测试执行策略
12.7.3首次测试周期准备
  不同测试工程师分配不同的 用例
1
  让测试工程师感觉有新东西可学
  测试用例分配
测试用例可以共享

## Slide 6
软件测试与质量保证
测试执行策略
12.7.3首次测试周期准备
  首次测试周期的进入标准
组 | 标准
1.营销 | 项目计划的完成
2.硬件 | 软件系统使用的任何新硬件系统或子系统充分测试
3.软件 | 软件开发组的开发与测试工作的完成
4.技术发布 | 技术文档撰写人所编写的用户手册的完成状态
5.系统测试 | 系统测试计划