## Slide 1
系统测试计划与自动化
指导老师：董俊
讲解学生：第11组
黄为涛
张萌
刘兆
金艳冬

## Slide 2
软件测试与质量保证
测试执行策略
回顾
12.1 系统测试计划的结构
12.2 导言与特征描述
12.3 假设前提
12.4 测试方法
12.5 测试套件结构
12.6 测试环境
12.8 测试工作量估计
12.9 安排进度与测试里程碑

## Slide 3
软件测试与质量保证
测试执行策略
12.7 测试执行策略
策略以系统测试执行计划的形式来实现
初始化系统测试之前，通过实施策略，需要解决的问题：
●测试用例执行多少次及何时执行？ ●怎么处理失败的测试用例
●当有太多测试用例失败时将发生什么情况
●测试用例按照什么顺序执行？
●在系统测试阶段结束之前，哪些测试用例将被执行？

## Slide 4
软件测试与质量保证
测试执行策略
12.7 测试执行策略
系统测试组为系统S设计了测试套件T，S是一个进化系统，由一系列B0，B1，B2,...,Bk构件表示。期望每个构件比之前的构件有更少的缺陷。
场景描述：
简单策略：
B0
D0（缺陷集合）
T
B1
D1
T
B2
D2
T
...
在软件SUT（被测系统）的一个新构件上运行T或者其子集为一个系统测试周期。
一个测试周期

## Slide 5
软件测试与质量保证
测试执行策略
12.7 测试执行策略
一个有用而高效的执行策略应考虑如下三个特征：
★ 测试执行
★ 缺陷检查
★ 缺陷修复
  说明：以上三个特征的过程及其复杂，精心设计测试策略非常有必要。
我们需要展示一个基于计量的、多周期测试执行策略的过程模型。

## Slide 6
软件测试与质量保证
测试执行策略
12.7 测试执行策略
12.7.1 多周期系统测试策略
12.7.2 测试周期特性
12.7.3 首次测试周期的准备
12.7.4 最终测试周期的测试用例选择
12.7.5 测试用例优先级排序
12.7.6 三个测试周期的细节

## Slide 7
12.7.1
多周期系统测试策略

## Slide 8
软件测试与质量保证
测试执行策略
12.7.1 多周期系统测试策略
周期1
周期2
周期3
开始时
的质量
结束时的质量
在一个测试周期中，整个测试套件T或精心选择的T的子集的所有测试用例至少被执行一次。
质量等级的期望增加量

## Slide 9
软件测试与质量保证
测试执行策略
12.7.1 多周期系统测试策略
测试周期1
开始
结束
测试周期2
测试周期3
重做
由开发团队
进行的原因分析
由系统测试团队
进行的原因分析
系统测试过程中的测试周期

## Slide 10
12.7.2
测试周期特性

## Slide 11
软件测试与质量保证
12.7.2测试周期特性
测试执行策略
1.目标：系统测试团队在每个测试周期中设置自己要实现的目标
2.假设：为达到目标必须做出适当假设
3.测试执行：通过使用系统优先级的概念，测试用例在多个测试环境中执行
4.重做和延长标准：每个测试周期必须在规定的时间内完成
5.行动：测试用例数量达到事先定义的等级，进行根本原因分析（RAC）
6.退出条件：测试周期什么时候结束
周期参数：

## Slide 12
软件测试与质量保证
测试执行策略
12.7.3首次测试周期准备
生成
开启
指派
解决
关闭
缺陷的生命周期状态图

## Slide 13
软件测试与质量保证
测试执行策略
12.7.3首次测试周期准备
  不同测试工程师分配不同的 用例
1
  让测试工程师感觉有新东西可学
  测试用例分配
测试用例可以共享

## Slide 14
软件测试与质量保证
测试执行策略
12.7.3首次测试周期准备
  首次测试周期的进入标准
组 | 标准
1.营销 | 项目计划的完成
2.硬件 | 软件系统使用的任何新硬件系统或子系统充分测试
3.软件 | 软件开发组的开发与测试工作的完成
4.技术发布 | 技术文档撰写人所编写的用户手册的完成状态
5.系统测试 | 系统测试计划

## Slide 15
12.7.4
最终测试周期的测试用例的选择

## Slide 16
软件测试与质量保证
测试执行策略
12.7.4 最终测试周期的测试用例的选择
执行所有的测试用例
回归测试
如何选择测试用例
时间
经费
浪费

## Slide 17
软件测试与质量保证
测试执行策略
测试用例选择的标准
测试用例之前执行的结果
特定测试组中测试的成员属性
测试用例和已经修改的软件组件的关联性
12.7.4 最终测试周期的测试用例的选择
基本要素
功能性
健壮性
互操作性
可拓展性
..........

## Slide 18
软件测试与质量保证
测试执行策略
测试用例选择的步骤
12.7.4 最终测试周期的测试用例的选择
必须测试的
有帮助的
对回归测试
没影响的
剩下的
步骤1: 划分测试套件

## Slide 19
软件测试与质量保证
测试执行策略
测试用例选择的步骤
12.7.4 最终测试周期的测试用例的选择
M
1
0
步骤2: 划分白桶中的测试用例
划分依据:
映射软件组件数量

## Slide 20
软件测试与质量保证
测试执行策略
测试用例选择的步骤
12.7.4 最终测试周期的测试用例的选择
步骤3: 从红桶和黄桶中挑选测测试用例
最终测试用例
所有
部分
进度安排
上市时间
客户要求
取决于

## Slide 21
12.7.5
测试用例的优先级排序

## Slide 22
软件测试与质量保证
测试执行策略
多周期测试中,不同测试周期有不同测试目标的理由
12.7.5 测试用例的优先级排序
起始被测试的系统等级不是很高
随着测试周期的更替,系统的质量不断改
随着测试的进行,各种缺陷被监测出

## Slide 23
软件测试与质量保证
测试执行策略
单个测试周期的测试优先级排序
12.7.5 测试用例的优先级排序
1:第一个测试周期
原理: 对测试用例进行排序,允许最大数量的测试用例完全执行而不被阻塞
基础性
功能性
健壮性
互操作性
文档
性能
压力
可拓展性
负载
稳定性

## Slide 24
软件测试与质量保证
测试执行策略
单个测试周期的测试优先级排序
12.7.5 测试用例的优先级排序
2:第二个测试周期
原理: 前一次测试失败的测试用例在本测试周期中尽早执行
必须测试的
有帮助的
对回归测试
没影响的

## Slide 25
软件测试与质量保证
测试执行策略
单个测试周期的测试优先级排序
12.7.5 测试用例的优先级排序
3:第三个测试周期
原理: 测试优先级与第二个测试周期相似

## Slide 26
软件测试与质量保证
测试执行策略
12.7.5 测试用例的优先级排序
第二个测试周期和第三个测试周期对比
共同点
不同点
测试用例的分配标准相同:
均是根据测试工程师的兴趣和专业知识重新分配测试用例
第二个没有选择测试套件的子集
第三个将测试优先级排序应用于回归测试的子集

## Slide 27
12.7.6
三个测试周期细节

## Slide 28
12.7.6 三个测试周期细节
 | 第一测试周期 | 第二测试周期 | 第三测试周期（回归测试）
1.目标 | 98%通过 | 99%通过 | 100%通过
2.假设 | 软件镜像1次/周 | 软件镜像1次/2周 | 周期开始时接受一次
3.测试执行 | 基础性>健壮性>文档、性能负载、稳定性 | 红>黄>绿 | 红>黄
4.重做和延长标准 | 失败用例达总数20%重做；新增用例10%延长 | 失败用例达总数10%重做；新添用例5%延长 | 失败用例达5%，发现系统崩溃重做；不延长
5.行动 | 一周失败用例达25%，启动RCA(根本原因分析) | 一周失败用例达15%，启动RCA(根本原因分析) | 
6.退出条件 | 用例泄露；所有执行；95%通过；缺陷关闭 | 用例泄露；所有执行；98%通过；缺陷关闭 | 所有执行；结果可用；98%通过；2%不是压力；后三周不崩溃；完成测试报告
软件测试与质量保证
测试执行策略
当缺陷无法被现有的测试用例检测出而需要设计并记录新的测试用例

## Slide 29
THANKS!